附件

验收销号公示表（40—36）

	整改实施
主体
	昭通高投水运投资开发有限公司、永善县永城运输有限责任公司
	公示日期
	2026年10月27日至2026年11月10日

	整改任务

概述
	2024年中央第七生态环境保护督察组督察工作结束后，向云南省反馈问题（40—36）：部分磷矿和黄磷企业污染防治不到位。昭通高投水运投资开发公司水富港和永善县喇叭滩码头未落实“三防”措施，大量磷矿石露天堆放。整改要求2024年底前，水富港和喇叭滩码头堆放的磷石膏全部清除。督促责任单位认真落实“三防”措施，强化粉尘监控，全面加强环境保护信息化监管，2025年6月底前完成钢棚搭建并投入使用，确保码头堆放磷矿石全部入棚。

	整改情况
	一、水富港整改情况：1.水富港内堆存的磷矿石已全部覆盖，港内安装了喷淋水枪9台，新增智慧雾状喷淋设施21台，并于2025年5月20日调试完成后全部投入使用，装卸作业区在装卸作业时喷淋设施正常开启，有效管控粉尘污染源。2.中心作业区靠居民楼方向安装有一台粉尘及噪声自动监控设备，实时监控粉尘噪声情况，避免扰民。3.厂区内安装有140个高清摄像头，可实时监控厂区扬尘管控情况。另外，2024年以来的自行监测数据显示，粉尘、噪声均未出现超标排放的情况。

二、永善县喇叭滩码头整改情况：1.喇叭滩码头按照《云南便民交通码头工程昭通市建设工程环境影响报告书（报批稿）》及批复要求严格落实“三防”措施，新建了防尘棚，确保码头堆放的磷矿石全部入棚；同时，对部分未硬化的路面进行硬化，从源头消除粉尘污染隐患。2.对于临时堆放或临近防尘棚边缘堆放的矿石原料，业主采用防尘网进行覆盖以减少扬尘扩散。3.根据天气及货物装卸情况，业主及时对厂区进行清扫或洒水降尘，避免粉尘在地面沉积后产生扬尘污染。

	自查自验和验收情况
	按照《中央生态环境保护督察整改工作办法》和有关工作要求，省交通运输厅于2025年12月23日组织了现场验收，对照整改措施和整改目标现场核查整改情况，检查相关档案材料，对现场检查过程中发现的问题整改进行了督促指导，后续昭通市再次对发现问题进行了整改，相关问题得到了解决。第三轮中央生态环境保护督察反馈的水富港和永善县喇叭滩码头未落实“三防”措施问题（序号40-36）2025年12月30日完成整改验收。2026年4月已向生态环境部门报请予以销号。

	反馈意见

联系方式
	联系人及电话：张建光  0871—65305767
电子邮箱：2605425700@qq.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。


